## Slide 1
商城后台管理系统项目计划书
小组成员：彭孝乐（组长）、李宁、 曾洁、王如月
汇报人：彭孝乐

## Slide 2
Content
目录
01
项目概述
02
项目需求分析
03
功能模块规划
04
开发计划
05
项目成员分工
06
附录

## Slide 3
项目概述
01

## Slide 4
项目名称与背景
01
项目命名
本项目命名为‘商城后台管理系统’。
02
优化商品管理
通过优化商品管理流程，提高运营效率。
03
强化用户权限
加强用户权限控制，确保系统安全。
04
深度行业分析
对行业趋势进行深入研究，识别现有平台痛点。
05
提升用户体验
通过优化功能，显著改善用户体验。
06
推动业务增长
最终目标是促进业务持续增长。

## Slide 5
目标设定
通过自动化工具与优化流程，显著提高商品上架速度与库存管理精度，减少人力成本。

## Slide 6
项目需求分析
02

## Slide 7
1.实现商品全生命周期管理
2.提供完善的用户权限控制系统
3.构建可视化的订单数据分析平台
4.打造响应式管理界面，支持多端访问

## Slide 8
非功能需求考量
2.2非功能需求分析
1.安全性分析：用户密码存储需SM3加密+盐值
2.兼容性分析：支持Chrome/Firefox/Edge最新三个版本，跨浏览器测试通过率100%
3.可维护性分析：关键模块代码注释率≥30%

## Slide 9
功能模块规划
03

## Slide 10
核心功能模块概览
安全登录认证
系统设计了安全高效的登录认证机制，采用多因素认证保障用户账户安全，防止未授权访问。
商品管理功能
涵盖商品上架、下架、库存调整等管理功能，支持批量操作以提升效率，简化商家操作流程。
订单状态跟踪
实时跟踪订单状态，确保商家及时掌握订单动态，提高订单处理速度和准确性。
自动化退款退货
自动化处理退款退货，减少人工干预，优化客户体验，提高客户满意度。
销售报表辅助
提供销售报表辅助决策，帮助商家分析销售数据，做出更明智的商业决策。
个性化系统配置
支持个性化系统配置以满足定制需求，使商家能够根据自身业务特点调整系统设置。

## Slide 11
详细功能分解示例
系统功能模块
商品管理
支持商品列表显示，方便查看所有商品信息。
提供商品添加功能，快速录入新商品。
允许编辑商品信息，保持数据更新。
用户权限管理
实现角色管理，分配不同的操作权限给不同角色。
支持用户信息维护，确保账户安全。
提供权限配置，灵活调整用户权限。
数据统计
通过图表形式直观展示订单数据，帮助分析销售趋势。
提供销售数据分析，辅助制定营销策略。
展示库存情况，优化库存管理。

## Slide 12
开发计划
04

## Slide 13
里程碑时间表
第1周，完成需求收集与分析，确立项目范围，以及完成基础架构搭建。

## Slide 14
细化开发排期
01
构建项目骨架
首周进行，集成Vue与Vue-router，奠定技术基础。
02
开发核心功能
次周至第四周，集中开发登录认证、商品与订单管理模块。
03
优化用户体验
第五至第七周，深化数据统计、权限控制，提升用户满意度。
04
全面测试修复
第八周起，进行全面测试，修复bug，确保系统稳定。
05
准备项目上线
在全面测试后，持续优化，准备项目正式上线。

## Slide 15
1.技术点 Vue+Vue-router+Vuex+Element-ui+Axios+其他三方库
2.项目准备
- mysql
- iconfont 图标库
- axios
3.项目搭建
- vue create vue-ego
- vue-router vuex
- axios
- vue add Element
4.项目初始化
- 删除无用的组件
- css初始化
- 导入图标
5.后台服务
- npm i express -S6
6.测试
- 测试以上内容的正确性及兼容性等
第1周：基础架构搭建及测试

## Slide 16
第2-4周：核心功能开发及测试
1. 商品管理模块
- 商品列表页
- 商品详情表单（含图片上传）
- 商品分类树组件
2. 用户权限模块
- RBAC模型实现
- 动态路由生成
- 权限指令开发
3.测试
- 测试以上内容的正确性及兼容性等

## Slide 17
第5-6周：高级功能实现及测试
1. 数据可视化
- ECharts集成
- 销售数据看板
2. 批量操作
- Excel导入导出
- 批量审批流程
4.测试
- 测试以上内容的正确性及兼容性等
- 测试数据是否具有实时性

## Slide 18
项目成员分工
05

## Slide 19
团队成员简介
姓名 | 负责工作 | GIT ID
王如月 | 文档编写完善、系统测试。负责项目文档的编写和整理。 | creddly
曾洁 | 前端开发，负责前端页面的制作，数据库的设计和实现 | qinran6
李宁 | 后端开发、负责后端逻辑的实现、数据库的设计和实现、文档编写完善 | K6-Spec
彭孝乐 | 前端开发、系统测试、负责项目整体进度把控、团队协调与沟通 | Shully05

## Slide 20
团队按功能模块划分，确保专才专用，提高开发效率。

## Slide 21
附录
06

## Slide 22
开发环境配置指南
- Node.js 14.x+
- npm 6.x+
- Vue CLI 4.x
- VS Code
- xampp
- Microsoft Edge最新版
- Chrome 最新版
- Firefox最新版

## Slide 23
参考文档清单
前端框架文档
Vue官方文档，提供详细的API说明和最佳实践指导。
UI组件库
Vue官方风格指南，确保代码质量和一致性。
编码规范
Element-UI组件文档，涵盖所有组件的使用方法和示例代码。

## Slide 24
THANKS